Сведения об изменениях в ранее заключенных договорах № 4 (октябрь 2015 года)

| № п/п | Данные договора, в который вносятся изменения | Сведения об изменениях | Дата внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Договор № 18 от 15.07.2015 г. с ООО «ЮЭСК» | В связи с включением в стоимость договора стоимости субподрядных работ по разработке ПСД, исключением работ по монтажу КТП-290 увеличена сумма договора на 23 452,09 руб. (в том числе НДС 18 % - 3577,44 руб.): с 2157915,96 руб. (в том числе НДС 329173,62 руб.) до 2181368,05 руб. (в том числе НДС 332751,06 руб.) Продлен срок выполнения работ – до 30.10.2015 г. | Дополнительное соглашение № 2 от 27.10.2015 г. |