Д О Г О В О Р   №____

на выполнение капитального ремонта силовых трансформаторов

г. Невинномысск                                                            «___» _________ 2012г.

________________________________, именуемое  далее «Подрядчик», в лице __________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны и Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ильенко Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем.

- Предмет договора

1.1 «Подрядчик» обязуется выполнить капитальный ремонт силовых трансформаторов в количестве 5 штук (приложение  к договору №1) своими силами и на своем оборудовании, в соответствии с условиями настоящего договора и иными документами, являющимися приложениями к договору и передать его «Заказчику».

1.2. Стороны заключают настоящий договор на условиях «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 3.04.181-2003), «Основных положений и требований Договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций» (РД 153-34.1-20.602-2002), в части их касающихся, и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Сметная документация составлена на основе «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техобслуживанию»

2. Стоимость работ и порядок расчета.

2.1.  Стоимость работ по настоящему договору составляет ____________ руб. (_______________).

2.2.  Непредвиденные, дополнительные и неучтенные работы, выявленные в период производства работ, оформляются дефектными актами, согласовываются с «Заказчиком»  с оформлением дополнительных соглашений к договору с оплатой после их выполнения «Подрядчиком».

2.3.  Оплата, за выполненные Подрядчиком работы, производятся посредством  безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней после выполнения работ  на основании выставленных Подрядчиком актов КС-2, КС-3 и счетов-фактур, а также предоставления технических отчетов о выполнении капитального ремонта силовых трансформаторов.

2.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания актов выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Работы по настоящему договору должны быть выполнены в следующие сроки:

Начало работ: с момента поступления оборудования на предприятие –_______________________________________

Окончание работ: 30 сентября 2012г.

3.2. Сроки выполнения и завершения работ могут быть изменены по соглашению сторон в случаях:

- внесение Заказчиком изменений в техническую документацию, влияющих на продолжительность продолжительности производства работ;

- выявление дополнительных, неучтенных и непредвиденных работ, оформленных в п. 2.2. настоящего договора;

- невыполнение своих обязательств  «Заказчиком»  в сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.3. Работы считаются выполненными с момента подписания уполномоченными представителями «Заказчика» и «Подрядчика» соответствующего акта сдачи-приемки работ по форме КС-2.

4.Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить и передать «Подрядчику» в срок до             2012г.

трансформаторы для проведения капитального ремонта.

4.1.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.3. Производить оплату выполненных «Подрядчиком» работ в порядке предусмотренным разделом 2 настоящего договора.

4.2. «Подрядчик» обязан:

4.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные договором и сдать работы «Заказчику» в состоянии, соответствующем нормативно- технической документации.

4.2.2. В случае нанесения ущерба имуществу «Заказчика» по вине персонала «Подрядчика» последний возмещает ущерб в полном объеме или устраняет его последствия за свой счет.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  Сторон несут ответственность в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. При нарушениях в работе оборудования «Подрядчик» обязан направить своего ответственного представителя для участия в комиссии по расследованию причин, виновников и материального ущерба.

5.3. В случае поломки отремонтированного по настоящему договору оборудования в течении гарантийного срока, «Подрядчик» выполняет его ремонт своими силами и за свой счет, либо компенсирует «Заказчику» затраты, связаннее с выполнением указанных работ, если не докажет, что поломка произошла в результате преднамеренных действий или нарушения «Заказчиком» правил эксплуатации.

5.4. «Подрядчик» несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

5.5. К отношениям по договору, не урегулированным Сторонами, применяется действующее законодательство и иные правовые акты о порядке, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

6. Сроки гарантии

6.1. «Подрядчик» гарантирует соответствие отремонтированного оборудования требованиям нормативно-технической документации (ТУ, руководство по ремонту, ПТЭ) в течение 12 месяцев со дня приемки оборудования, при условиях отсутствия  преднамеренного повреждения результатов работы со стороны третьих лиц или нарушением «Заказчиком» правил эксплуатации.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Подрядчиком» за свой счет.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, разногласия и рекламации по настоящему Договору, неразрешенные Сторонами переговорным путем, после реализации процедуры досудебного урегулирования, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

9. Заключение положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны, помимо документов указанных в п. 1.4. договора, руководствуются нормами  гражданского Законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены подписанным Сторонами дополнительным соглашением к нему и будут являться неотъемлемой частью договора.

9.3. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и подписываются сторонами одновременно с настоящим договором.

9.4. Изменения условий договора в одностороннем порядке не допускаются.

9.5. Об изменениях счетов в банке и иных реквизитах Стороны немедленно уведомляют друг друга.

10. Дополнительные условия

10.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьему лицу без письменного согласия другой стороны.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложения к договору:

Приложение №1- Перечень передаваемых в ремонт силовых трансформаторов.

Приложение №2. Сметы в двух экземплярах.

- Адреса и реквизиты сторон

ПОДРЯДЧИК:                                                     ЗАКАЗЧИК:

|  | Открытое акционерное общество «НЭСК» 357100, Ставропольский край г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-а, тел/факс 3-01-40 e-mail: info@nevesk.ru ИНН 2631802151 КПП 263101001 р/с. № 40702810160250000541 в Северо - Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» к/с.№3010181060000000660 БИК 040702660 |
| --- | --- |

От Подрядчика                                                                  от Заказчика

Генеральный директор

ОАО «НЭСК»

_______________                                     	                   _________________А.В. Ильенко