Перечень изменений

1. Внесена корректировка в закупку № 40 а именно: «Дата (период) размещения извещения», «Срок исполнения договора», «Способ закупки»

Было:

| 40 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство распределительного пункта РП-15 | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 5 768 654.20 Российский рубль | 08.2018 | 10.2018 | Запрос котировок (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стало:

| 40 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: монтаж распределительного пункта РП-15 | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 5 768 654.20 Российский рубль | 11.2018 | 03.2019 | Запрос предложений | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Внесена корректировка в закупку № 24 а именно: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора», «Начальная (максимальная) цена договора»:

Было:

| 24 | 35.12 | 35.12 | Выполнение строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по выполнению технических условий № 103 от 18.05.2018 г.: Строительство КЛ-0.4 кВ от ЩСН-42.9.2 до ШСН-44.11 | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 1 107 064.20 Российский рубль | 08.2018 | 12.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стало

| 24 | 35.12 | 35.12 | Выполнение строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя: ШВУ нежилого помещения по ул. Гагарина, 34А к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" (ТУ № 103 от 18.05.2018 г.) по объектам: - Строительство КЛ-0.4 кВ от ЩСН-42-9.2 до ШСН-44-11.1 - Монтаж ШСН-42-9.2 -Монтаж ШСН-44-11.1 | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 657 187,45 Российский рубль | 08.2018 | 12.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Внесена корректировка в закупку № 37 а именно: «Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)», «Срок исполнения договора», «Начальная (максимальная) цена договора»:

Было:

| 37 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0.4 кВ №51 Постышева-Пограничная Реконструкция ВЛ-0.4 кВ №51 Постышева-Пограничная Реконструкция ВЛ-0.4 кВ №51 Постышева-Пограничная Реконструкция ВЛ-0.4 кВ №51 Постышева-Пограничная | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 438 338.31 Российский рубль | 08.2018 | 12.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стало

| 37 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0.4 кВ №51 Постышева-Пограничная | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 473 174,83 Российский рубль | 08.2018 | 01.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Исключена закупка в строке № 38:

| 38 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция КЛ-6 кВ РП-3 ТП-130 | 1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 2 360 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2018 г. - 0.00 2019 г. - 2 360 000.00 | 10.2018 | 03.2019 | запрос предложений | Нет Аннулирована | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Исключена закупка в строке № 39:

| 39 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Установка ВВ вместо выключателя нагрузки на яч.1 выход с ТП180 в сторону КТП-238 | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 263 623.80 Российский рубль | 08.2018 | 10.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет Аннулирована | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. В строке 41 изменен способ закупок с запроса котировок на запрос предложений

| 41 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ТП-123 РУ-10 кВ | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 1 428 980.00 Российский рубль | 09.2018 | 11.2018 | Запрос предложений | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Генеральный директор                                                                                                  __________________Е.В.Шинкарев 24.08.2018